**详细时间规划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **8:00~8:30** | **8:30~9:00** | **9:00~9:30** | **9:30~10:00** |
| 何皓炜 | 讨论 | | 制作产品需求word | |
| 钟勇 | 讨论 | | 书写气泡页面结构 | 书写气泡页面样式 |
| 钟辰光 | 讨论 | | 构思信封页面 | 书写信封页面结构 |
| **姓名** | **10:00~10:30** | **10:30~11:00** | **11:00~11:30** | **11:30~12:00** |
| 何皓炜 | 制作时间安排表 | Flash功能代码的主函数 | Flash功能代码的辅助函数 | 完善flash功能代码 |
| 钟勇 | 书写气泡主页面主功能 | 完成气泡主页面主功能 | 书写辅助功能函数 | 完善JS代码 |
| 钟辰光 | 构思信封页面主功能 | 书写信封页面主功能 | 书写信封页面辅助函数 | 完善JS代码 |
| **姓名** | **12:00~12:30** | **12:30~13:00** | **13:00~13:30** | **13:30~14:00** |
| 何皓炜 | 吃饭 | 午休 | 思考flash页面不足处 | 修改页面bug |
| 钟勇 | 吃饭 | 午休 | 思考主页面不足处 | 修改页面bug |
| 钟辰光 | 吃饭 | 午休 | 辅助查看组员代码 | 辅助查看组员代码 |
| **姓名** | **14:00~14:30** | **14:30~15:00** | **15:00~15:30** | **15:30~16:00** |
| 何浩炜 | 整合小部分页面 | 整合小部分页面 | 构思需要添加的东西 | 辅助其他组员 |
| 钟勇 | 构思进入主题页面 | 完成进入主题页面结构 | 完成进入主题页面样式 | 构思进入主题页面JS代码 |
| 钟辰光 | 构思视频页面 | 书写视频页面结构 | 书写视频页面样式 | 构思视频页面需要添加效果 |
| **姓名** | **16:00~16:30** | **16:30~17:00** | **17:00~17:30** | **17:30~18:00** |
| 何浩炜 | 修改组员页面bug | 修改组员页面bug | 辅助完成组员不足处 | 辅助完成组员不足处 |
| 钟勇 | 完善进入主题页面 | 调试全部页面效果 | 一起修改总的页面 | 一起修改总的页面 |
| 钟辰光 | 完善视频页面 | 调试全部页面效果 | 一起修改总的页面 | 一起修改总的页面 |
| **姓名** | **18:00~18:30** | **18:30~19:00** | **19:00~19:30** | **19:30~20:00** |
| 何浩炜 | 讨论不足处 | 书写不足处 | Github调试 | Github调试 |
| 钟勇 | 讨论不足处 | 辅助完成不足 | 完成不足 | 完成执行时间表 |
| 钟辰光 | 讨论不足处 | 辅助完成不足 | 完成不足 | 完成执行时间表 |